Août 2021

Modèle pour Avenant aux Marchés de Travaux de faibles montants

Nom du Projet : ..........

Avenant n° ...

au Marché n° ......

pour [Intitulé du Marché].

Entre

[Nom du Maître d’Ouvrage]

(Le Maître d’Ouvrage)

et

[Nom de l’Entrepreneur]

(L'Entrepreneur)

.........., ..........

[Lieu, date]

[Le texte entre crochets [ ] est d’usage indicatif ; toutes les notes doivent être éliminées du texte final].

Avenant au Marché

Le présent Avenant n°.... (ci-après dénommé "l'Avenant ") est conclu le ......... [jour du mois, année], entre ...... [nom et adresse du Maître d’Ouvrage] (ci-après dénommé le "Maître d’Ouvrage"), et ......... [nom et adresse de l’Entrepreneur] (ci-après dénommé "l’Entrepreneur"). Le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur sont ci-après dénommés individuellement une "Partie" et collectivement les "Parties".

Les Parties ont décidé de modifier le Marché n° ...... en date du [jour/mois/année], relatif à ....... [intitulé du Marché], [tel que modifié précédemment le …, …, …] (ci-après dénommé "le Marché") conformément à la Clause [...] du Cahier des Clauses Administratives Générales afin de [préciser l'objet de la modification] .

Les dispositions modifiées [indiquer les Clauses de référence et les sections pertinentes du Marché de manière appropriée] sont dûment jointes [Veuillez vous référer aux exemples joints] à la présente.

Le présent Avenant fait partie intégrante du Marché. Tous les autres termes et conditions du Marché demeurent valides et continueront de lier les Parties.

Dans le présent Avenant, les mots et expressions en majuscules ont la même signification que celle qui leur est respectivement attribuée dans le Marché.

Le présent Avenant est susceptible d’être signé en plusieurs exemplaires, chacun d'entre eux étant considéré comme un accord original et l'ensemble constituant un seul et même accord. Les exemplaires du présent Avenant sont susceptibles d’être signés et remis par signature électronique (y compris en format de document portable) par l'une ou l'autre des Parties et la Partie destinataire peut se fier à la réception de la lettre ainsi signée et remise par voie électronique comme si l'original avait été reçu.

EN FOI DE QUOI, les Parties aux présentes ont fait signer le présent Avenant en leurs noms respectifs, en langue française, en deux exemplaires, le jour et l'année indiqués ci-dessus.

- Pour et au nom de [nom du Maître d’Ouvrage].

[Représentant autorisé du Maître d’Ouvrage - nom, titre et signature].

- Pour et au nom de [Nom de l’Entrepreneur ou nom du groupement].

[Représentant autorisé de l’Entrepreneur - nom et signature].

[Note : Dans le cas d'un groupement d’entreprises, tous les partenaires doivent signer ou seulement le chef de file, auquel cas la procuration pour signer au nom de tous les partenaires doit être jointe. ]

Pour et au nom de chacun des partenaires de l’Entrepreneur [insérer le nom du groupement].

[Nom du chef de file]

[Représentant autorisé au nom d'un groupement].

[ajouter des blocs de signature pour chaque partenaire si tous signent].

- Informations générales

| a) Données du Marché |  |
| --- | --- |
| Intitulé du Marché : |  |
| Entrepreneur : |  |
| Date de signature du Marché : |  |
| Date d'entrée en vigueur : |  |
| Durée du Marché : |  |
| Date de fin du Marché : |  |
| Montant du Marché : |  |
| Progression physique (à la date du ........) : |  |
| État d'avancement financier (à la date du .......) : |  |
| b) La justification de la proposition d’Avenant au Marché |  |
| c) Évaluation à la présente date de la performance de l’Entrepreneur |  |
| d) Brève description et montants des avenants précédent au Marché (le cas échéant) |  |
| e) S'il est proposé de proroger le délai d'achèvement, expliquez que cela se fera ou non dans le cadre de la DLD initiale. |  |
| f) S'il ne s'agit pas de la première prolongation, le nombre de prolongations antérieures et la durée cumulée de ces prolongations. |  |

- Clauses Particulières du Marché modifiées

[Note : Veuillez vous référer à chaque clause du Marché à modifier. Voir les exemples ci-dessous :]

| Référence du Document contractuel | Clause initiale | Clause modifiée |
| --- | --- | --- |
| Cahier des Clauses Administratives Particulières CCAG 1.1 (k) est ajouté comme suit | - | Le Montant initial du Marché était .........alors que le Montant du Marché est révisé pour être ......... [indiquer le(s) montant(s) révisé(s) du Marché et sa (leurs) monnaie(s)] comme indiqué dans le Récapitulatif Général ci-dessous. |
| Cahier des Clauses Administratives Particulières CCAG 1.1 (v) est révisé comme suit | La Date d'Achèvement prévue pour l'ensemble des Travaux est [insérer la date]. | La Date d'Achèvement prévue pour l'ensemble des Travaux est [insérer la date]. |
| Cahier des Clauses Administratives Particulières CCAG 1.1 (hh) est révisé comme suit | Les Travaux consistent en ............... | Les Travaux consistent en ............... |
| Cahier des Clauses Administratives Particulières CCAG 2.2 est révisé comme suit | Les Sections sont : [insérer la nature et les dates, le cas échéant] | Les Sections sont : [insérer la nature et les dates, le cas échéant] |

- Récapitulatif Général du Détail Quantitatif Estimatif

En référence à [ ] du CCAG, le Récapitulatif Général [Détail Quantitatif Estimatif] est modifié en raison de ............ comme ci-dessous :

Récapitulatif Général :

| Description des Travaux | Montant initial en [insérer la monnaie] | Montant révisé en [insérer la monnaie] |
| --- | --- | --- |
| Total général |  |  |
| Modification du Montant du Marché (%) selon l'Avenant |  |  |
| Variation cumulée du Montant initial du Marché (%) |  |  |

- Nouveaux Postes du Bordereau des Prix/Détail Quantitatif Estimatif

Le tableau BP/DQE des travaux correspondants est donné ici.

| Poste N° | Description | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |  |  |

Le sous-détail des prix et la justification des nouveaux postes du BP/DQE sont également fournis ici.

- Postes modifiés du Bordereau des Prix/Détail Quantitatif Estimatif

| Poste N° | Description | Unité | Quantité initiale | Quantité révisée | Prix unitaire initial | Prix unitaire modifié | Montant dans le Marché | Montant révisé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Autres termes

ANNEXES DE L’AVENANT

| Numéro | Intitulé des documents justificatifs |
| --- | --- |
| 1 | Rapport de justification de l'Avenant, y compris une analyse de l’optimisation des ressources |
| 2 | CV du personnel |
| 3 | Plan général de mise en œuvre, calendrier de travail |
| 4 | Ordres de Services modificatifs, coûts additionnels, etc. |
| 5 | Autres pièces justificatives |

INFORMATION POUR LA PREPARATION DE L’AVENANT

1. Lors de la préparation de l'Avenant, il est très important d'évaluer minutieusement les diverses implications et de les mettre en lien avec les dispositions pertinentes du Marché original à modifier.

2. Le présent modèle ne peut être utilisé que lorsque la procédure d'appel d'offres est basée sur Dossier Type d'Appel d'Offres de la BIsD pour les Travaux de Faibles Montants.

3. Il est suggéré de décrire les éléments suivants, selon le cas, dans le tableau fourni ci-dessus :

(i)  les données du Marché ;

(ii) la situation physique et financière du Marché ;

(iii) la justification de la modification du Marché proposé, y compris la raison pour laquelle une nouvelle procédure de passation de marché par mise en concurrence pour les travaux supplémentaires n'est pas proposée;

(iv) l'évaluation de la performance de l’Entrepreneur à ce jour ;

(v) une brève description et les montants des avenants antérieurs du Marché (le cas échéant) ;

(vi) si l'on propose de proroger le délai de réalisation, il faut expliquer s'il sera ou non compatible avec la Date Limite de Décaissement initiale (DLD);

(vii) 	s'il ne s'agit pas de la première prolongation, le nombre de prolongations antérieures et la durée cumulée de ces prolongations.

4. 	Le format de modification est utilisé, par exemple, lorsqu'il existe :

- Modifications de l'étendue des travaux ;

- Modification ou exemption de termes et conditions sans impact  sur le montant initial du Marché ;

- Modification ou exemption aux termes et conditions entrainant une diminution ou une augmentation correspondante du montant initial du Marché;

- Prolongation substantielle de la durée de réalisation du Marché; prolongation du délai d'exécution d'un Marché ayant une incidence sur le délai d'achèvement prévu du projet.

5.	Les avenants du Marché comprennent, sans s'y limiter, les changements apportés au coût et au calendrier des paiements, ainsi qu’à toute autre disposition pertinente (par exemple, la durée du Marché, les responsabilités supplémentaires de l'Entrepreneur, les clauses particulières, etc.

6. Suggestion générale à prendre en compte par le l`OTL/PMS:

Demander et obtenir l'aval de IED avant de fournir un avis de non objection  à toute modification de marché (demandant de changer le nom commercial légal du Fournisseur) impliquant une entreprise ou un individu sanctionné afin de s'assurer que l’avenant au marché n'est pas considéré comme une tentative de contourner les sanctions.

7. L’éligibilité doit être vérifiée à nouveau par l'AE et la Banque.

Le cas échéant, notez la date de tous les avenants antérieurs. Si le marché n'a pas été modifié précédemment, supprimer le texte entre crochets.

Clauses 36 et 37 ou toute autre clause pertinente.

Décrivez  brièvement l'objet de l’avenant, par exemple "prolonger la date d'achèvement prévue". Si l'avenant porte sur plus d'une chose, énumérez les différentes raisons pour lesquelles le marché est modifié, par exemple "pour proroger la date d'achèvement prévue et modifier le montant du contrat, etc.

Clause 35.1 pour les marchés à prix unitaires, clause 35.2 pour les marchés à prix forfaitaire,

Dans les marchés à prix forfaitaire, supprimer " Détail Quantitatif Estimatif " et le remplacer par "Programme d’Activités".

Compléter avec "Ordre de Service No ..... "et/ou "modification du montant du marché en raison de l'augmentation de la somme provisionnelle pour la révision de prix".

Dans les marchés à prix forfaitaire, supprimer " Bordereau des Prix/Détail Quantitatif Estimatif " et le remplacer par "Programme d’Activités".

S'il n'y a pas d’Ordre de Service modificatif pour de nouveaux postes, veuillez les supprimer.

S'il n'y a pas d’Ordre de Service modificatif, veuillez supprimer.

Prix unitaire dans le Marché.

Les modifications du montant du marché résultant de l'application du mécanisme de révision du prix spécifié dans le marché ne sont pas considérées comme des modifications du marché (si aucune modification des dispositions convenues en matière de révision du prix ou de la formule de révision du prix n'est proposée, et également dans le cas où la somme provisionnelle/les imprévus couvrent la révision du prix).